Муниципальное общеобразовательное учреждение заключило контракт на выполнение работ по капитальному ремонту здания учреждения. В результате выполнения работ было установлено, что необходимо внести изменения в проектную документацию, можно ли в этом случае продлить срок выполнения контракта?

Отвечает помощник прокурора города Курска Леонид Звягинцев: Вконтрактах на выполнение работ по капитальному ремонту объектов капитального строительстваможно изменить срок исполнения указанного контракта, если по вине подрядчика контракт не был исполнен в предусмотренный в нем срок или возникли независящие от сторон обстоятельства, из-за которых контракт не исполнен в установленный срок, в том числе в случае если требуется изменить проектную документацию (п. 9 ч. 1 ст. 95 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 № 44-ФЗ).

В этом случае срок исполнения контракта можете продлить один раз на срок, который не превышает первоначальный срок исполнения контракта. Если обеспечение исполнения контракта было предоставлено в виде денежных средств, по соглашению сторон определяется новый срок их возврата.

Помощник прокурора

города Курска                              Л.М. Звягинцев